AI OFFICE 1.1 | MASTER BLUEPRINT

# ข้อมูลเอกสาร

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสเอกสาร | AIO-1.1-BLUEPRINT-v1.2 |
| ชื่อโครงการ | สร้างออฟฟิศ AI 1.1 |
| สถานะ | ฉบับแก้ไขและตรวจสอบก่อนเริ่ม Phase 1 - ยังไม่เริ่มก่อสร้างระบบ |
| วันที่อ้างอิง | 3 กรกฎาคม 2026 |
| ฐานโครงการ | glock19g5/ai-research-office |
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกลางสำหรับสถาปัตยกรรม ลำดับงาน การตัดสินใจ และการเริ่มพัฒนาในอนาคต |

## ประวัติการแก้ไข v1.1

| หัวข้อ | การแก้ไข |
| --- | --- |
| MVP | ลดจาก 5 Agent เป็น Office Manager 1 ตัว + Skills + Validation Gate |
| เกณฑ์ผ่าน | เพิ่มตัวชี้วัดเชิงตัวเลข, NFR/SLO และ Phase Exit Criteria |
| Approval | เพิ่ม Auto-approve, Conditional และ Manual พร้อมอายุการอนุมัติ |
| Data | เพิ่ม Classification, Provider Policy, Lifecycle, Retention และ Export |
| Evaluation | ย้าย Golden Dataset ขั้นต่ำ 10-15 โจทย์มาเริ่มใน Phase 2 |
| Reliability | เพิ่ม Error Taxonomy, Retry, Compensation, Backup/Restore และ Migration |
| Security | เพิ่ม Threat Model, Incident Runbook, Environment และ Release Controls |
| Roadmap | ใช้ Work Block/ชั่วโมงทำงานจริงแทน Sprint ที่ไม่ระบุระยะเวลา |

## ประวัติการแก้ไข v1.2

| หัวข้อ | การแก้ไข |
| --- | --- |
| ภาคผนวก | เพิ่มป้าย A-H กำกับหัวข้อภาคผนวกให้ตรงกับสารบัญ |
| Gap Analysis | คืนแถว Ops ที่ตกหล่นจาก v1.0 |
| Decision Register | เพิ่ม D-016 (OpenAI Approved Provider ผ่าน Model Gateway) |

หลักการใช้งานเอกสาร: เอกสารนี้เป็น “แหล่งความจริงระดับโครงการ” สำหรับช่วงวางแผน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญให้เพิ่ม Decision Record และออกเลขเวอร์ชันใหม่ แทนการแก้ความหมายเดิมโดยไม่มีประวัติ

# คำนำ

โครงการสร้างออฟฟิศ AI 1.1 มีเป้าหมายมากกว่าการสร้างหน้าจอที่มีตัวละคร AI หลายตัว แต่ต้องเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับงานความรู้ ซึ่งรับโจทย์ วางแผน แจกงาน ค้นข้อมูล สร้างชิ้นงาน ตรวจสอบ ขออนุมัติ และเก็บประวัติได้อย่างต่อเนื่อง

เอกสารฉบับนี้รวบรวมบทเรียนจากโครงการ AI Research Office เดิม การวิเคราะห์แนวคิด BagIdea Office ภายใน และแนวปฏิบัติจากเอกสารทางการของ OpenAI, Anthropic, CrewAI, LangGraph, Temporal, NIST, OWASP และ Supabase โดยแยกข้อเท็จจริง ข้อเสนอเชิงสถาปัตยกรรม และลำดับความสำคัญออกจากกัน

สถานะปัจจุบันคือ “เตรียมความพร้อม” ผู้ใช้กำลังทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือและยังไม่สะดวกเริ่มสร้างระบบ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำในระยะนี้คือจัดระเบียบความรู้ ตรึงขอบเขต และเตรียมรายการตัดสินใจให้พร้อมก่อนลงมือเขียนโค้ด

# สารบัญ

- บทสรุปผู้บริหารและ MVP Product Contract

- ภาพรวม ขอบเขต และรูปแบบผู้ใช้รุ่นแรก

- สถานะโครงการเดิมและบทเรียนจาก BagIdea Office

- หลักการออกแบบที่ยึดเป็นมาตรฐาน

- สถาปัตยกรรมเป้าหมายและข้อกำหนดระบบ

- โครงสร้างข้อมูล สิทธิ์ และวงจรชีวิตข้อมูล

- Office Manager, Skills และเกณฑ์แยก Agent

- Workflow, Event, Error, Retry และ Compensation

- Memory, Knowledge และหลักฐานอ้างอิง

- Tool Gateway, MCP, Multi-model และ Provider Policy

- Approval, Threat Model, Security และ Incident Runbook

- Observability, Golden Dataset, Evaluation และต้นทุน

- UX ของออฟฟิศเสมือนจริง

- Roadmap แบบ Work Block และ Phase Exit Criteria

- Decision Register, Framework Exit และ Anti-patterns

- เกณฑ์ผ่าน Phase 0 และความพร้อมก่อนเริ่มสร้าง

ภาคผนวก A-H: Schema, Event, Skill Card, Risk, Backup, Release, Provider และแหล่งอ้างอิง

บทที่ 1

# บทสรุปผู้บริหารและ MVP Product Contract

ข้อสรุปสำคัญสำหรับใช้ตัดสินใจโดยไม่ต้องอ่านทั้งเล่ม

ข้อสรุปหลัก: ออฟฟิศ AI ที่ใช้งานจริงต้องเริ่มจาก Project, Task, Agent Run, Source, Artifact, Approval, Event และ Audit Log ก่อนสร้างภาพสำนักงาน 2D/3D ส่วนสำนักงานเสมือนจริงเป็น Renderer ของสถานะงาน ไม่ใช่แหล่งความจริง

ผลิตภัณฑ์ย่อยรุ่นแรกคือ AI Research Office สำหรับเจ้าของโครงการหนึ่งคน รับหัวข้อและข้อจำกัด สร้างแผน ค้นข้อมูล สร้างรายงานพร้อมแหล่งอ้างอิง ตรวจคุณภาพ ขออนุมัติตามระดับความเสี่ยง และเก็บผลลัพธ์เป็น Artifact ที่ย้อนตรวจได้

MVP ใช้ Office Manager หนึ่งตัว ควบคุม Research, Summarize และ Writing Skills พร้อม Validation Gate ที่ deterministic เท่าที่ทำได้ การแยกเป็น Agent หลายตัวต้องมีหลักฐานจาก Evaluation ว่าระบบตัวเดียวเริ่มมีปัญหาด้านบริบท สิทธิ์ เครื่องมือ หรือคุณภาพ

## MVP Product Contract

| รายการ | สัญญาของผลิตภัณฑ์รุ่นแรก |
| --- | --- |
| ผู้ใช้หลัก | เจ้าของโครงการหนึ่งคน ใช้งานผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์สลับกัน |
| งานหลัก | สั่งให้ระบบค้นคว้าหัวข้อและสร้างรายงานที่ตรวจสอบได้ |
| Input | หัวข้อ เป้าหมาย ขอบเขต รูปแบบรายงาน ข้อจำกัด งบ และระดับข้อมูล |
| Output | Draft report, source pack, validation report และ downloadable artifact |
| Control | งานเสี่ยงต่ำทำต่ออัตโนมัติ งานเสี่ยงสูงหยุดรอผู้ใช้ |
| Source of truth | PostgreSQL/Object Storage ไม่ใช่ Chat หรือ Renderer |
| ไม่อยู่ใน MVP | ส่งอีเมลจริง, deploy, publish, plugin marketplace, 3D และ multi-user เต็มรูปแบบ |

## ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ |
| --- | --- |
| Workflow completion rate | ≥ 85% |
| Citation coverage ของข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ | ≥ 90% |
| Citation validity | ≥ 95% |
| Structured output validity | ≥ 95% |
| Approval correctness สำหรับงานที่ต้องหยุด | 100% |
| งานเสี่ยงสูงที่ทำโดยไม่มี Approval | 0 ครั้ง |
| Resume/Recovery success | ≥ 95% |
| Error ที่ไม่ทราบสาเหตุ | ≤ 5% |

## ข้อกำหนดระบบขั้นต่ำ (NFR/SLO)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย MVP |
| --- | --- |
| Concurrent workflow | 1 งาน |
| เวลาสูงสุดต่อ Workflow | 30 นาที ก่อน pause/escalate |
| API response ไม่รวมเวลาโมเดล | p95 ≤ 2 วินาที |
| Duplicate side effect | 0 ครั้ง |
| งานติดค้างโดยไม่มีสถานะ | 0 งาน |
| Recovery Point Objective | ≤ 24 ชั่วโมง |
| Recovery Time Objective | ≤ 4 ชั่วโมง |
| งบต่อ Task | ต้องกำหนดก่อนรันและบังคับใช้ได้ |

ค่าดังกล่าวเป็น baseline สำหรับออกแบบและทดสอบ สามารถเปลี่ยนได้เมื่อมีข้อมูลการใช้งานจริง แต่ห้ามลดเกณฑ์โดยไม่บันทึก Decision Record

บทที่ 2

# ภาพรวม ขอบเขต และรูปแบบผู้ใช้รุ่นแรก

ออฟฟิศ AI คือระบบจัดการงาน ไม่ใช่เพียงระบบสนทนา Chat มีข้อความเรียงตามเวลา แต่ออฟฟิศมีเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ dependency สถานะ ผลลัพธ์ หลักฐาน การอนุมัติ และประวัติการเปลี่ยนแปลง

## ขอบเขตผลิตภัณฑ์รุ่น 1.1

| อยู่ในขอบเขต | ยังไม่อยู่ในขอบเขต |
| --- | --- |
| Research workflow แบบ end-to-end | โลก 3D ที่ใช้เป็นแกนระบบ |
| Project / Task / Agent Run / Artifact | Agent จำนวนมากโดยไม่มีปัญหาที่วัดได้ |
| Source provenance, validation และ audit | ส่งอีเมล โพสต์ ลบ หรือ deploy โดยไม่อนุมัติ |
| Single-user workspace ที่เตรียม owner_id/workspace_id | ระบบเชิญสมาชิกและบทบาทองค์กรเต็มรูปแบบ |
| Multi-model ผ่าน adapter/policy | Provider routing ที่ไม่บันทึกเหตุผล |
| Responsive dashboard และ approval inbox | Plugin marketplace และ agent social life |

## Single-user first, multi-user ready

MVP ใช้ผู้ใช้หนึ่งคนเพื่อลดภาระ แต่โครงสร้างข้อมูลต้องมี owner_id และ workspace_id ตั้งแต่ต้น ตารางที่เปิดผ่าน Supabase API ต้องเปิด RLS และทดสอบ policy แม้มีผู้ใช้เพียงคนเดียว เพื่อป้องกันการรื้อ schema เมื่อเพิ่มทีมภายหลัง

สิ่งที่เลื่อนไปหลัง MVP ได้แก่ invitation, team role, organization hierarchy, delegated approver และ cross-workspace sharing

## หลักการแบ่งระบบ

Runtime: ทำงานจริง จัดการ state, retry, permission และ event

Renderer: แสดงสถานะเป็น dashboard ห้องทำงาน หรือภาพเสมือนจริง

Interface: ช่องทางสั่งงาน เช่น Web, Mobile, API หรือ Chat

Data plane: ฐานข้อมูล artifact knowledge และ audit

Control plane: policy, approval, model routing, quota และ observability

เมื่อ Renderer ล่ม งานต้องไม่หาย เมื่อเปลี่ยน UI workflow ต้องไม่ถูกเขียนใหม่ และเมื่อเพิ่ม 3D ภาพนั้นต้องอ่านสถานะจากระบบกลางเท่านั้น

บทที่ 3

# สถานะโครงการเดิมและบทเรียนจาก BagIdea Office

ใช้ของเดิมให้คุ้มค่า โดยไม่ยึดติดกับข้อจำกัดเดิม

## Baseline ที่ตรวจพบจาก AI Research Office

Repository glock19g5/ai-research-office เป็นแอป Streamlit ที่ใช้ CrewAI และรองรับ Google Gemini, OpenAI และ Anthropic มีโหมดวิจัย/แนะนำ และโหมดสร้างโปรเจกต์ใหม่ โครงไฟล์หลักประกอบด้วย app.py, config.py, agents.py, crew_runner.py, director.py, build_agents.py, build_runner.py, quick_runner.py และ project_writer.py

จุดแข็งคือมีแนวคิด Director, ทีม Research, ทีม Build, การเลือกโมเดลแยกต่อ Agent และการแปลง code block เป็นไฟล์จริง จุดที่ยังขาดคือระบบ Project/Task ที่เป็นข้อมูลถาวร, source provenance, approval queue, audit log, permission, retry/resume และ observability ระดับ run

เคยแก้ปัญหาใน project_writer.py เกี่ยวกับ re.sub() และข้อความผู้ใช้ โดยเปลี่ยนไปใช้การแทนที่ที่ปลอดภัยขึ้น, json.dumps(), การ escape HTML และเพิ่ม unit test สำหรับ quote, backslash และ newline ประเด็นนี้ยืนยันว่าการสร้าง artifact ต้องมี boundary ที่ชัดเจนระหว่างข้อความจากโมเดลกับโค้ดหรือ template

## บทเรียนจากการวิเคราะห์ BagIdea Office ภายใน

แยก Runtime, Renderer และ UI อย่างชัดเจน

ใช้ event-driven architecture แทนการเรียกฟังก์ชันยาวเส้นเดียว

Project และ Task ต้องเป็นวัตถุหลัก แยกจาก Chat

Human Approval และ Audit Log เป็นส่วนของ workflow ไม่ใช่ส่วนเสริม

Memory ต้องมีหลายระดับและมีอายุข้อมูล

Skills ควรเก็บเป็นเอกสาร/manifest เช่น SKILL.md ที่ตรวจสอบและ version

ได้

เริ่มจาก schema ของ Project, Task, Agent Run, Source, Artifact,

Approval, Audit Event และ Event ก่อนงานภาพ

ข้อจำกัดของกรณีศึกษา: BagIdea Office ในเอกสารนี้ใช้เป็นบทเรียนจากการวิเคราะห์ภายใน ไม่ได้อ้างว่าเป็นสเปกทางการของผลิตภัณฑ์ภายนอก การตัดสินใจสุดท้ายต้องยึด requirements ของโครงการและผลทดสอบของเราเอง

## Gap Analysis

| ด้าน | มีแล้ว | ต้องเพิ่มใน 1.1 |
| --- | --- | --- |
| UI | Streamlit และหน้ารันงาน | Workspace, Project board, Approval inbox |
| Agent | ทีม Research/Build | Agent contract, permission, version |
| Workflow | CrewAI sequential | State machine, event, pause/resume, retry |
| Data | ไฟล์และ session | PostgreSQL schema, source, artifact, audit |
| Security | API key configuration | RLS, secret vault, tool allowlist, approval |
| Quality | Fact checker บางส่วน | eval dataset, citation checks, policy gates |
| Ops | รันในแอป | trace, metrics, cost, incident record |

บทที่ 4

# หลักการออกแบบที่ยึดเป็นมาตรฐาน

กฎที่ช่วยลดความซับซ้อนและป้องกันการสร้างระบบผิดลำดับ

## หลักการ 10 ข้อ

### P-01 Workflow before autonomy

งานที่มีลำดับชัดเจนต้องควบคุมด้วยโค้ดหรือ state machine; Agent ตัดสินใจเฉพาะจุดที่ต้องใช้เหตุผล

### P-02 Structured state over chat history

สถานะสำคัญต้องอยู่ใน field และ table ไม่ซ่อนอยู่ในข้อความสนทนา

### P-03 Artifacts are first-class

รายงาน โค้ด ตาราง รูป และไฟล์ต้องมี ID, version, owner, source และ approval status

### P-04 Sources before conclusions

ข้อสรุปวิจัยต้องเชื่อมกลับไปยังแหล่งข้อมูลและเวลาที่เข้าถึงได้

### P-05 Human control over side effects

การส่ง เผยแพร่ ลบ แก้ฐานข้อมูล หรือดำเนินการภายนอกต้องมี policy และ approval

### P-06 Least privilege by default

Agent เห็นเฉพาะข้อมูลและเรียกเฉพาะเครื่องมือที่จำเป็นต่อ Task

### P-07 Everything observable

ทุก run ต้องมี trace, event, prompt/model version, latency, token, cost และ error

### P-08 Portable agent contracts

logic ของงานต้องไม่ผูกกับ framework เดียว; เปลี่ยน runtime ได้โดยรักษา input/output contract

### P-09 Visual office is a view

ห้อง Agent และตัวละครเป็นมุมมองของ state ไม่ใช่ที่เก็บ state

### P-10 Complexity must earn its place

เพิ่ม Agent, framework หรือ service เมื่อมีปัญหาที่วัดได้ ไม่เพิ่มเพราะดูทันสมัย

หลัก P-10 สอดคล้องกับคำแนะนำของ Anthropic ที่ให้เริ่มจากรูปแบบง่ายและประกอบได้ เพิ่มความซับซ้อนเฉพาะเมื่อผลลัพธ์คุ้มกับ latency และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น [6]

บทที่ 5

# สถาปัตยกรรมเป้าหมายและข้อกำหนดระบบ

โครงสร้างต้องรองรับ MVP แบบคนเดียวและขยายได้โดยไม่ผูกกับ UI, Framework หรือ Provider รายเดียว

## องค์ประกอบหลัก

- Experience Layer - Dashboard, Project Room, Approval Inbox, Artifact Library

- Application &** Policy Layer** - FastAPI, Auth, workspace boundary, data classification, budget policy

- Workflow Layer - state machine, Office Manager, checkpoint, queue, retry

- Skills &** Validation Layer** - research, summarize, writing, schema/citation/safety gates

- Tool &** Data Layer** - Tool Gateway/MCP, PostgreSQL, storage, backup และ append-only audit

Audit, policy และ runtime identity ครอบทุกชั้น ไม่ควรเป็น middleware ที่เพิ่มทีหลัง

## Stack ที่แนะนำในช่วงแรก

Frontend: Streamlit ต่อจากฐานเดิม หรือเว็บ responsive เมื่อเริ่มย้าย UI

Backend: FastAPI แยกจาก UI

Workflow: CrewAI Flow แบบ provisional และมี adapter boundary

Database/Auth: Supabase PostgreSQL + Auth + RLS

Knowledge: pgvector/hybrid retrieval พร้อม source metadata

Artifact: Object Storage แยก backup จากฐานข้อมูล

Queue: เพิ่มเมื่อมี background worker หรือ concurrency จริง

Durable workflow: ประเมิน LangGraph/Temporal เมื่อ checkpoint และ resume ปัจจุบันไม่ผ่าน SLO

Integrations: ผ่าน Tool Gateway/MCP และ permission manifest

Deployment: Development, Staging และ Production แยก secret/database/storage/budget

## ขอบเขตระหว่าง Domain กับ Framework

Project, Task, Agent Run, Source, Artifact, Approval, Event และ Policy ต้องเป็น domain model ของเราเอง Framework ทำหน้าที่ orchestration แต่ห้ามเป็นที่เก็บความหมายของระบบทั้งหมด

## Environment และ Release Control

| Environment | วัตถุประสงค์ | ข้อห้าม |
| --- | --- | --- |
| Development | สร้างและทดสอบเร็ว | ห้ามใช้ข้อมูล Production |
| Staging | ทดสอบ migration, policy, provider และ release candidate | ห้ามใช้ secret จริงโดยไม่จำเป็น |
| Production | งานจริง | ห้ามทดลอง prompt/tool/plugin โดยตรง |

ทุก release ต้องมี dependency lock, migration check, rollback plan, security scan, regression test, changelog และ feature flag สำหรับฟังก์ชันเสี่ยง

บทที่ 6

# โครงสร้างข้อมูล สิทธิ์ และวงจรชีวิตข้อมูล

## Entity ขั้นต่ำ

workspaces, projects, tasks, task_dependencies, agent_definitions, agent_runs, sources, artifacts, approvals, events, audit_logs, knowledge_documents, knowledge_chunks, tool_connections, model_usage, backup_records

## สถานะมาตรฐาน

Task: pending → ready → in_progress → blocked → review → approved → completed | failed | cancelled

Agent Run: queued → running → waiting_approval → retrying → succeeded | failed | cancelled

Approval: requested → granted | rejected | expired | revoked

## กฎข้อมูล

Event/Audit เป็น append-only

Artifact ไม่เขียนทับ ให้สร้าง version ใหม่

Source เก็บ URL/document ID, checksum, accessed_at และ claim mapping

Prompt, model, skill และ workflow มี version

ทุก query ผูก workspace_id และ RLS

Secret อยู่ใน Secret Manager ห้ามอยู่ใน prompt, memory, trace หรือ backup ทั่วไป

## Permission Matrix สำหรับ MVP

| การกระทำ | ผู้ใช้ | Office Manager/Skill |
| --- | --- | --- |
| อ่าน Project/Task | อนุญาต | เฉพาะ workspace ที่มอบหมาย |
| สร้าง/แก้ Draft | อนุญาต | Auto ตาม policy |
| เรียก Model/Tool | อนุญาต | ตาม allowlist, budget และ data policy |
| อ่าน Artifact | อนุญาต | เฉพาะที่เกี่ยวกับ Task |
| อนุมัติ Side effect | อนุญาต | ห้ามอนุมัติตัวเอง |
| ลบข้อมูล/จัดการ Secret | Manual | ห้าม |

## Data Classification

| ระดับ | ตัวอย่าง | นโยบายพื้นฐาน |
| --- | --- | --- |
| Public | เว็บไซต์สาธารณะ เอกสารประชาสัมพันธ์ | ส่ง Provider ที่อนุมัติได้ |
| Internal | Roadmap, task, prompt, โค้ดทั่วไป | ส่งเฉพาะ provider allowlist |
| Confidential | architecture ภายใน ข้อมูลธุรกิจ | ต้อง policy check และ minimization |
| Personal | ชื่อ เบอร์โทร อีเมล ข้อมูลลูกค้า | block โดยค่าเริ่มต้น; ต้องฐานกฎหมายและ approval |
| Secret | API key, password, token, private key | ห้ามส่งเข้าโมเดลทุกกรณี |

ข้อมูลที่จำแนกไม่ได้ให้ถือเป็น Confidential โดยอัตโนมัติ

## Data Lifecycle

ทุกประเภทข้อมูลต้องมี purpose, owner, classification, retention, deletion trigger, backup policy และ export format

| ข้อมูล | Retention เริ่มต้น | การลบ/ส่งออก |
| --- | --- | --- |
| Project/Task | ตลอดอายุโครงการ + 90 วัน | Export JSON/CSV/SQL; ลบแบบ cascade ที่ตรวจสอบได้ |
| Artifact | ตาม project policy | Export file archive + metadata |
| Trace/Model usage | 90 วัน | ลดข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเก็บ |
| Audit Log | อย่างน้อย 1 ปีหรือตามกฎหมาย | append-only; จำกัดผู้เข้าถึง |
| Embedding/Knowledge chunk | เท่าเอกสารต้นทาง | ต้องลบตาม source deletion |
| Cache/Temporary file | 24 ชั่วโมง | ลบอัตโนมัติ |

การลบข้อมูลต้องครอบคลุมฐานข้อมูล Object Storage, embedding, cache, trace และ backup ตาม retention ไม่ใช่ลบเฉพาะ record หลัก

บทที่ 7

# Office Manager, Skills และเกณฑ์แยก Agent

## โครงสร้าง MVP

Office Manager ├── Research Skill ├── Summarize Skill ├── Writing Skill └── Validation Gate

Office Manager เป็นผู้ถือบริบทของ Workflow และเรียก Skills ตาม state ที่โค้ดอนุญาต Skills ไม่ต้องมีหน่วยความจำหรือวงจรตัดสินใจแยกโดยอัตโนมัติ

## Skill Contract

แต่ละ Skill ต้องมี purpose, input schema, output schema, allowed tools, data scope, max steps, budget, quality gate, error behavior, prompt version และ test cases

| Skill | หน้าที่ | ห้าม |
| --- | --- | --- |
| Research | สร้าง source pack และ claim candidates | ห้ามสรุปเกินหลักฐาน |
| Summarize | สกัด findings จาก source pack | ห้ามเพิ่ม facts ใหม่ |
| Writing | สร้าง draft ตาม schema/รูปแบบ | ห้ามเผยแพร่หรือส่งภายนอก |
| Validation Gate | ตรวจ schema, citation, policy, budget | ห้ามแก้ข้อเท็จจริงโดยไม่มี source |

## Validation Gate

Validation ควรใช้กฎ deterministic ก่อน เช่น JSON schema, required fields, URL/source existence, citation mapping, data classification และ budget จากนั้นจึงใช้ model grader เฉพาะส่วนที่กฎปกติตรวจไม่ได้

## เกณฑ์แยก Skill เป็น Agent ใหม่

แยกเป็น Agent เมื่อมีหลักฐานอย่างน้อยหนึ่งข้อ:

Prompt/บริบทยาวจนคุณภาพตกอย่างวัดได้

ต้องใช้สิทธิ์หรือเครื่องมือคนละระดับ

งานต้องทำขนานจริงและคุ้มต้นทุน

Skill เลือกเครื่องมือผิดบ่อยแม้ปรับ contract แล้ว

ต้องประเมิน/scale/retry แยกอย่างอิสระ

Golden dataset แสดงว่า multi-agent ดีกว่า single-agent อย่างมีนัยสำคัญ

ห้ามเพิ่ม Agent เพื่อสร้างบุคลิกหรือภาพสำนักงานโดยไม่มีปัญหาทางระบบที่วัดได้

บทที่ 8

# Workflow, Event, Error, Retry และ Compensation

## Workflow หลัก

- รับโจทย์และสร้าง Brief

- Office Manager สร้างแผนและ Task

- จำแนกข้อมูล ตรวจ policy และงบ

- Research Skill สร้าง source pack

- Summarize/Write สร้าง draft

- Validation Gate ตรวจ schema, citation, safety และ cost

- Risk decision: auto, conditional หรือ manual approval

- Archive artifact, event, audit และผล eval

## Event Envelope ขั้นต่ำ

ทุก event มี version, event_id, timestamp, workspace_id, project_id, task_id, run_id, type, actor, payload และ correlation_id

Event หลัก: project.created, task.started, source.collected, artifact.created, validation.failed, approval.requested, approval.granted, run.retried, task.completed, task.failed

## Error Taxonomy และ Retry Matrix

| ชนิด | ตัวอย่าง | การจัดการ |
| --- | --- | --- |
| User input | ข้อมูลไม่ครบ/ขัดแย้ง | ถามผู้ใช้ ไม่ retry อัตโนมัติ |
| Provider | rate limit, 5xx | exponential backoff + fallback ตาม policy |
| Tool | เว็บเข้าไม่ได้ | retry จำกัดรอบหรือเปลี่ยน source |
| Policy | ข้อมูลห้ามส่ง | block และแจ้งเหตุผล |
| Budget | เกินวงเงิน | pause/request approval |
| Timeout | งานนานเกิน | checkpoint แล้ว pause/resume |
| Validation | output ผิด schema | repair จำกัดรอบ |
| Internal | bug/database failure | fail-safe, audit, alert |

Retry ต้องระบุ max attempts, backoff, timeout, idempotency key และเงื่อนไขส่ง Dead-letter Queue ห้าม retry งานที่ policy block หรือ side effect ไม่ทราบสถานะ

## Idempotency, Rollback และ Compensation

ทุกเครื่องมือที่มี side effect ต้องกำหนด:

Precondition

Idempotency key

Success evidence

Rollback method

Compensation method

Irreversible flag

ตัวอย่าง: ถ้าสร้างไฟล์สำเร็จแต่บันทึก metadata ล้มเหลว ระบบต้องบันทึก orphan record หรือทำ compensation เพื่อลบไฟล์ ไม่ปล่อยสถานะค้างโดยไม่มีหลักฐาน งาน irreversible ต้องใช้ Manual Approval

บทที่ 9

# Memory, Knowledge และหลักฐานอ้างอิง

ให้ระบบจำสิ่งที่ควรจำ และลืมสิ่งที่ไม่ควรเก็บ

## Memory 5 ระดับ

| ระดับ | เนื้อหา | อายุ | วิธีเก็บ |
| --- | --- | --- | --- |
| Working memory | context ภายใน run ปัจจุบัน | นาที-ชั่วโมง | จำกัด token และสรุปเมื่อยาว |
| Task memory | ข้อมูลที่จำเป็นต่อ Task | จน Task เสร็จ | เก็บ structured state |
| Project memory | ข้อกำหนด การตัดสินใจ artifact และ source | อายุโครงการ | ค้นตาม project_id |
| Organizational knowledge | นโยบาย คู่มือ ข้อมูลอ้างอิงที่อนุมัติ | ตาม retention | RAG พร้อมสิทธิ์ |
| Procedural memory | skill, prompt, checklist, workflow version | จนถูก retire | เก็บใน Git/registry |

## Knowledge ingestion pipeline

1. รับเอกสารและตรวจชนิดไฟล์/สิทธิ์

2. สกัดข้อความและ metadata พร้อม checksum

3. แบ่ง chunk โดยรักษาหัวข้อและตำแหน่งต้นฉบับ

4. สร้าง embedding และบันทึก source reference

5. กำหนด workspace/project scope และ retention

6. ค้นแบบ hybrid: keyword + vector + filter

7. ส่งกลับข้อความอ้างอิงสั้น ๆ พร้อม source ID

8. บันทึกว่า run ใดใช้ chunk ใด

## กฎป้องกันความจำผิด

ไม่เปลี่ยนข้อความสนทนาทุกข้อความเป็น long-term memory อัตโนมัติ

ข้อเท็จจริงสำคัญต้องมี source หรือการยืนยันจากผู้ใช้

แยก “ความชอบของผู้ใช้” ออกจาก “ข้อเท็จจริงของโครงการ”

ข้อมูลที่ขัดกันต้องเก็บทั้งสองเวอร์ชันและสถานะ resolved/unresolved

การลบเอกสารต้องลบหรือยกเลิก embedding ที่เกี่ยวข้อง

ผล retrieval เป็นข้อมูลที่ไม่เชื่อถือโดยปริยายและอาจมี prompt injection

Agent ไม่เขียน knowledge ถาวรโดยไม่มี validation/approval

## Source provenance

Source record ควรเก็บ URL หรือ file ID, ชื่อเรื่อง, ผู้เผยแพร่, วันที่เผยแพร่, วันที่เข้าถึง, checksum, license/usage note, reliability tier และข้อความที่ถูกนำไปใช้ รายงานควรเชื่อม claim → evidence → source แทนการมีรายการอ้างอิงที่ไม่รู้ว่าอ้างส่วนใด

บทที่ 10

# Tool Gateway, MCP, Multi-model และ Provider Policy

MCP เป็นมาตรฐานเชื่อม context/tools แต่ไม่แทน workflow, state, identity หรือ security ของระบบ ทุก Tool/MCP server ต้องผ่าน Tool Gateway ที่มี registry, strict schema, permission manifest, credential broker, allowlist และ audit

## กฎการเปิดเครื่องมือ

READ-only tool ที่ข้อมูลไม่เกิน Internal อาจ auto-approve

WRITE tool ต้องมี idempotency และ policy check

DELETE/PUBLISH/DEPLOY/FINANCIAL ต้อง manual approval

Plugin/Tool ใหม่เริ่มใน Development/Staging เท่านั้น

Agent ห้ามเห็น secret ดิบ ใช้ credential broker เป็นผู้เรียกแทน

## Model Gateway

เลือกโมเดลตาม capability, risk, latency, budget และ data classification บันทึก provider/model/reason/fallback ทุกครั้ง Workflow ไม่ควรเรียก SDK ของ provider โดยตรง

## Provider Policy

| สถานะ Provider | ข้อมูลที่อนุญาต | ข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| Approved primary | Public, Internal; Confidential ตาม policy | ผ่าน security/data review และมี budget control |
| Approved backup | Public; Internal ตาม policy | ใช้เมื่อ primary ล่มและบันทึก fallback |
| Local model | Public/Internal/Confidential ตามสิทธิ์เครื่อง | ต้องควบคุม storage/logging ในเครื่อง |
| New/Unreviewed | ข้อมูลทดสอบสังเคราะห์เท่านั้น | ห้ามใช้ข้อมูลจริง |
| ทุก Provider | Secret: ห้าม | ไม่มีข้อยกเว้น |

ก่อนเพิ่ม Provider ต้องประเมิน data retention, training use, processing region, deletion, auth, logging, rate limit, cost, contractual controls และ kill switch

## Fallback ที่ตรวจสอบได้

Fallback ต้องไม่ลด data policy หรือ approval level หาก Provider สำรองรับข้อมูลระดับนั้นไม่ได้ ให้หยุดงานแทนการส่งข้อมูลออกโดยอัตโนมัติ

บทที่ 11

# Approval, Threat Model, Security และ Incident Runbook

## Risk-based Approval

| ระดับ | ตัวอย่าง | การตัดสินใจ |
| --- | --- | --- |
| A - Auto | อ่านไฟล์ที่อนุญาต ค้นเว็บ สร้าง draft รัน test | ทำต่อเมื่ออยู่ใน allowlist, งบ และ data policy |
| B - Conditional | แก้ feature branch, retry, ใช้ provider สำรอง | auto เมื่อผ่านเงื่อนไข มิฉะนั้นยกระดับ |
| C - Manual | ส่งอีเมล, merge main, deploy, delete, publish, personal/confidential transfer | หยุดรอผู้ใช้ทุกครั้ง |

งานระดับ A/B ต้องย้อนกลับได้ ไม่มี external irreversible effect และไม่เกินวงเงิน Task

## Approval Expiry และลดคอขวด

| ประเภท | อายุแนะนำ |
| --- | --- |
| Task เดียว | 24 ชั่วโมง |
| Tool ชั่วคราว | 8 ชั่วโมง |
| Provider ใน Project | 7 วัน |
| Policy ถาวร | จนกว่าจะ revoke |

การไม่ตอบไม่ถือว่าอนุมัติ เมื่อหมดอายุ Task อยู่ waiting_approval; Task อื่นที่ไม่ขึ้นต่อกันทำต่อได้ ระบบควรรวมคำขอหลายรายการเป็นชุดเดียวสำหรับผู้ใช้คนเดียว

## Threat Model ก่อนเชื่อม Integration

เส้นทางหลัก: User → API → Workflow → Model Provider → Tool Gateway → Database/Storage → External Integration

แต่ละ trust boundary ต้องระบุข้อมูลที่ผ่าน, identity, permission, prompt-injection surface, secret, validation, logging และ emergency disable

ภัยที่ต้องสร้าง test case อย่างน้อย:

Goal/prompt hijacking

Tool misuse และ excessive agency

Sensitive data disclosure

Memory/knowledge poisoning

Insecure inter-agent/tool communication

Supply-chain/plugin compromise

Cascading failure และ unbounded consumption

Misinformation/citation mismatch

## Kill Switch

ต้องปิดได้แยกเป็น Provider, Tool, Integration, Workflow, Workspace และ global write actions โดยไม่ต้อง deploy โค้ดใหม่

## Incident Runbook

| ระดับ | ตัวอย่าง | การตอบสนองทันที |
| --- | --- | --- |
| Severity 1 | ข้อมูลลับรั่ว, action เกินสิทธิ์ | หยุด workflow, ปิด integration, revoke token, เก็บหลักฐาน, ประเมินผลกระทบ |
| Severity 2 | ค่าใช้จ่ายผิดปกติ, workflow ผิดซ้ำ | ปิด provider/tool, rollback version, รัน regression |
| Severity 3 | Task เดียวผิดพลาด | retry ตาม matrix หรือส่งผู้ใช้ตรวจ |

หลังเหตุการณ์ต้องมี timeline, root cause, affected data, corrective action, owner และ test ที่ป้องกันการเกิดซ้ำ

บทที่ 12

# Observability, Golden Dataset, Evaluation และต้นทุน

## Trace ขั้นต่ำต่อ Agent Run

เก็บ run_id, workflow/task IDs, skill/prompt/model/provider version, latency, retry, tool calls, input classification, token/cost, source IDs, validation result, approval decision และ error code

Trace ต้องลดหรือปิดบัง Personal/Secret ก่อนบันทึก

## Golden Dataset เริ่มใน Phase 2

สร้างขั้นต่ำ 10-15 โจทย์ก่อนถือว่า Workflow แรกเสร็จ ครอบคลุม:

งานปกติและข้อมูลไม่ครบ

ข้อมูลขัดแย้ง/เก่า/หา source ไม่ได้

เว็บไซต์หรือ provider ล่ม

prompt injection และคำสั่งนอกขอบเขต

personal/confidential data

งานที่ต้อง approval

output ผิด schema

budget หมดและ resume หลังหยุด

แต่ละโจทย์มี input, expected workflow, expected sources, approval behavior, output schema และ pass/fail criteria

## Dataset Governance

มี version, change reason, วันที่ และผู้อนุมัติ

แยก Development set กับ Holdout set

ห้ามใส่ expected answer เข้า prompt

เก็บผลย้อนหลังเพื่อดู regression

เปลี่ยน prompt/model/tool/workflow/retrieval/policy ต้องรันชุดทดสอบใหม่

## Evaluation Layers

- Unit: schema, policy, helper, state transition

- Skill: tool choice, source quality, output contract

- Workflow: completion, retry, approval, resume

- Product: report usefulness, citation validity, latency, cost

- Security: prompt injection, data leakage, excessive agency

- Regression: เทียบ baseline ก่อน release

## Cost Controls

กำหนด budget ต่อ Task/Project/วัน, max steps, token cap, cache policy, model tier และ approval threshold ระบบต้องหยุดอย่างปลอดภัยเมื่อเกินวงเงิน ไม่เปลี่ยน provider/model โดยลับจากผู้ใช้

บทที่ 13

# UX ของออฟฟิศเสมือนจริง

ทำให้ผู้ใช้เข้าใจงาน ไม่ใช่เพียงเห็น Agent เคลื่อนไหว

## หน้าหลักที่ควรมี

| หน้า | ข้อมูลสำคัญ |
| --- | --- |
| Office Dashboard | โครงการ active, งานติดขัด, approval รอ, cost, incidents |
| Project Room | brief, plan, task board, dependencies, artifacts, sources |
| Agent Room | บทบาท, queue, current task, allowed tools, latest run, quality |
| Approval Inbox | preview, diff, reason, risk, approve/reject/request changes |
| Artifact Library | version, source, owner, status, download/export |
| Knowledge Library | เอกสาร, scope, ingestion status, retention, usage |
| Audit & Trace | timeline ของ event/tool/model/human decision |
| Admin | model/tool registry, policy, quota, members, integrations |

## ลำดับการสร้างประสบการณ์

1. Dashboard แบบข้อความและสถานะที่อ่านได้บนมือถือ

2. Kanban/Timeline ของ Project และ Task

3. Live event stream และ progress ที่อธิบายได้

4. Agent cards และห้อง 2D ที่สะท้อน queue/status

5. แผนผังออฟฟิศ interactive

6. 3D/animation หลัง state และ event เสถียร

กฎสำคัญของ Virtual Office: สี ท่าทาง ตำแหน่ง และ animation ต้อง derive จากสถานะจริง เช่น waiting_human, blocked, running, failed และ completed ห้ามให้ UI สร้างสถานะคู่ขนานที่ backend ไม่รู้จัก

## Mobile-first

หน้าจอแรกแสดง 3 เรื่อง: งานที่ต้องตัดสินใจ งานที่ติดขัด และผลลัพธ์ล่าสุด

ปุ่มอนุมัติต้องมี preview/diff และผลกระทบก่อนกด

ไม่แสดง log ยาวในหน้าหลัก; ใช้ timeline แบบย่อและเปิดรายละเอียดได้

รองรับ pause/cancel/retry จากมือถือโดยมี confirmation

ไฟล์รายงานต้องอ่านง่ายใน PDF/EPUB และแชร์ได้

สถานะต้องชัดเจนแม้ไม่มีภาพ Agent

บทที่ 14

# Roadmap แบบ Work Block และ Phase Exit Criteria

## หน่วยประมาณการ

1 Work Block = 2 ชั่วโมงทำงานจริง

Small milestone = 5 Blocks (10 ชั่วโมง)

Standard milestone = 10 Blocks (20 ชั่วโมง)

Large milestone = 20 Blocks (40 ชั่วโมง)

ไม่นับเวลารอ provider, build, approval หรือเวลาที่ไม่ได้ทำงานกับโครงการ ทุก milestone ต้องมี objective, scope, estimated blocks, acceptance criteria, test evidence, documentation update และ remaining risks

## Phase 0 - Contract & Controls (P0)

งาน: Product Contract, success metrics, NFR/SLO, single-user decision, data classification, provider policy, approval policy, threat model, backup plan, golden dataset design และ ADR

Exit: Checklist บทที่ 16 ผ่านทั้งหมดและเอกสาร v1.1 ถูกตรึงเป็น baseline

## Phase 1 - Operational Foundation (P0)

งาน: Auth/RLS, Workspace, Project, Task, Event, Artifact, Approval, Audit, Storage, backup job และ restore procedure

Exit: ปิด/เปิดระบบแล้ว state ไม่หาย, RLS tests ผ่าน, restore test ผ่าน, duplicate side effect = 0

## Phase 2 - Core Research Workflow (P0)

งาน: Office Manager + Skills, policy gate, source pack, validation, approval, artifact และ Golden Dataset 10-15 โจทย์

Exit: ผ่านตัวชี้วัด MVP กลาง ไม่มี action เสี่ยงสูงหลุด approval

## Phase 3 - Reliability & Knowledge (P1)

งาน: RAG, memory lifecycle, trace, cost, retry, DLQ, recovery, evaluation dashboard

Exit: Recovery ≥ 95%, error unknown ≤ 5%, regression suite ผ่าน

## Phase 4 - Integrations (P1)

งาน: MCP/GitHub/Gmail/Calendar ทีละระบบ พร้อม sandbox, permission manifest, threat model และ kill switch

Exit: Integration tests, incident drill และ revoke test ผ่าน

## Phase 5 - Virtual Office (P2)

งาน: 2D/3D renderer, agent rooms, live status และ mobile view ที่อ่าน Event Protocol เท่านั้น

Exit: Renderer restart ไม่กระทบ workflow และสถานะตรงกับ backend

บทที่ 15

# Decision Register, Framework Exit และ Anti-patterns

## Decision Register v1.1

D-001 เริ่มจาก AI Research Office สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน

D-002 ใช้ Office Manager หนึ่งตัว + Skills ใน MVP

D-003 Critical workflow ควบคุมด้วย code/state machine

D-004 Domain state อยู่ใน PostgreSQL; artifact อยู่ Object Storage

D-005 Side effect ผ่าน risk-based approval

D-006 ข้อมูลต้อง classification ก่อน Model Gateway

D-007 Multi-model ผ่าน provider adapter/policy

D-008 MCP หลัง Tool Registry, Permission Manifest และ Threat Model

D-009 Virtual Office เป็น Renderer

D-010 CrewAI ใช้แบบ provisional

D-011 Golden Dataset เริ่มใน Phase 2

D-012 Backup, restore test และ provider exit plan เป็นข้อกำหนดฐาน

D-013 Roadmap ใช้ Work Block/ชั่วโมงทำงานจริง

D-014 Environment แยก Development/Staging/Production

D-015 Agent ใหม่ต้องมีหลักฐานจาก Evaluation

D-016 OpenAI เป็น Approved Provider ผ่าน Model Gateway (Public/Internal อนุญาต, Confidential ต้อง policy check, Personal block, Secret ห้าม; store=false; MVP ไม่ใช้ file/fine-tuning endpoints; kill switch ใน tool_connections; ทบทวนทุก 6 เดือน; primary/backup ตัดสินใน Phase 2 หลัง eval ภาษาไทย)

## Framework Exit Criteria

ประเมิน CrewAI/Framework ใหม่เมื่อ:

Resume หลังล่มไม่ผ่านเป้าหมาย

State transition หรือ trace ตรวจสอบยาก

Approval pause/resume ไม่เสถียร

Test workflow โดยไม่เรียกโมเดลไม่ได้

งานยาวหลายชั่วโมง/วันต้อง replay และ SLA

Abstraction ทำให้หาบั๊กยากกว่าการเขียน state machine เอง

การเปลี่ยน Framework ต้องรักษา domain schema, event contract, skill contract และ golden dataset

## Anti-patterns ที่ต้องหลีกเลี่ยง

เริ่มจาก 3D หรือ animation ก่อน backend

เพิ่ม Agent/Framework/Provider พร้อมกันหลายตัว

ใช้ Chat history เป็นฐานข้อมูล

เก็บทุกข้อความเป็น long-term memory

ใช้ JSON file เป็นฐานข้อมูล production

ให้ Agent เห็น API key หรือ secret ดิบ

เปิด plugin ที่รันสิทธิ์เต็มใน process หลัก

retry side effect โดยไม่มี idempotency

fallback provider โดยลด data policy

ใช้เอกสารเป้าหมายเป็นหลักฐานว่า feature ทำงานแล้ว

บทที่ 16

# เกณฑ์ผ่าน Phase 0 และความพร้อมก่อนเริ่มสร้าง

Phase 0 ถือว่าผ่านเมื่อมีหลักฐานครบทุกข้อ ไม่ใช่เมื่อเอกสาร “ดูพร้อม”

## Phase 0 Exit Checklist

☐ MVP Product Contract ระบุผู้ใช้ งาน Input Output และสิ่งที่ไม่ทำ

☐ Success Metrics และ NFR/SLO มีค่าเป้าหมาย

☐ Single-user first ถูกบันทึกและ schema มี owner/workspace boundary

☐ Data Classification, Provider Policy และ Data Lifecycle ผ่านการทบทวน

☐ Approval A/B/C, expiry, batching และ manual-only actions ชัดเจน

☐ Golden Dataset 10-15 โจทย์มี template และ owner

☐ Backup schedule, retention, restore test และ migration/export plan ชัดเจน

☐ Error/Retry/Compensation Matrix ครอบคลุม side effects

☐ Threat Model, trust boundary, kill switch และ Incident Runbook มีฉบับแรก

☐ Development/Staging/Production และ release checklist ถูกกำหนด

☐ Decision Register v1.1 ได้รับการยืนยัน

☐ งาน Phase 1 ถูกแตกเป็น Work Block พร้อม Acceptance Criteria

## ข้อมูลที่ต้องเตรียมเมื่อกลับมาใช้คอมพิวเตอร์

- Repository ล่าสุดและ branch status

- ตัวอย่างโจทย์จริง 10-15 ข้อ

- ตัวอย่างรายงานที่ถือว่าดี 3-5 ชิ้น

- รายการข้อมูลที่ระบบจะใช้และระดับ classification

- Provider/API ที่ต้องการเริ่มต้นและวงเงิน

- Supabase project สำหรับ Development

- รายการ action ที่ยอมให้ auto-approve

## ขั้นตอนแรกเมื่อพร้อมเริ่ม

- Audit repository และ dependency

- สร้าง ADR/Architecture Baseline v1.1 ใน GitHub

- ออก database schema + RLS tests

- สร้าง FastAPI domain/state tests

- สร้าง Project/Task/Event/Artifact/Approval foundation

- ตั้ง backup/restore test

- จึงเริ่ม Office Manager + Skills และ Golden Dataset

คำสั่งเรียกใช้: “ใช้เอกสาร AIO-1.1-BLUEPRINT-v1.2 เป็นฐาน ตรวจ Phase 0 Exit Checklist และสถานะ repository ก่อน แล้วทำงานถัดไปทีละ Work Block ตาม Priority โดยไม่ข้าม Acceptance Criteria”

# ภาคผนวก A — Schema ขั้นต้น

ตัวอย่างสำหรับใช้สร้าง migration และ API contract ภายหลัง

ตารางต่อไปเป็น schema เชิงแนวคิด ไม่ใช่ SQL พร้อมใช้งาน ต้องตรวจชนิดข้อมูล index foreign key และ RLS ก่อนนำไปสร้างจริง

| Table | Field สำคัญ |
| --- | --- |
| projects | id, workspace_id, name, objective, scope, status, owner_id, brief_json, version |
| tasks | id, project_id, parent_id, title, description, status, priority, assigned_agent_id, due_at |
| agent_runs | id, task_id, agent_version, model, prompt_version, status, started_at, ended_at, token, cost |
| sources | id, workspace_id, uri, title, publisher, published_at, accessed_at, checksum, trust_tier |
| artifacts | id, project_id, task_id, type, uri, version, status, source_manifest, created_by |
| approvals | id, entity_type, entity_id, requested_by, approver_id, decision, reason, decided_at |
| events | id, aggregate_type, aggregate_id, event_type, actor_type, actor_id, correlation_id, payload, created_at |

# ภาคผนวก B — Event Envelope

รูปแบบกลางสำหรับ event และ audit

{ “event_id”: “evt_…”, “event_type”: “ApprovalRequested”, “occurred_at”: “2026-07-03T10:30:00+07:00”, “workspace_id”: “ws_…”, “aggregate”: {“type”: “artifact”, “id”: “art_…”, “version”: 3}, “actor”: {“type”: “agent”, “id”: “office-manager:v1”}, “correlation_id”: “wf_…”, “causation_id”: “evt_previous”, “schema_version”: 1, “payload”: {“risk_level”: “high”, “preview_uri”: “…”} }

# ภาคผนวก C — Skill / Agent Card Template

แม่แบบกำหนด Agent ก่อนเขียน prompt

| หมวด | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Identity | name, version, owner, status |
| Purpose | งานที่รับผิดชอบและงานที่ห้ามทำ |
| Inputs | JSON schema, required fields, trust level |
| Outputs | JSON schema, artifact type, citation requirement |
| Tools | allowlist, read/write, timeout, approval rule |
| Data scope | workspace/project/classification |
| Model policy | capability, primary, fallback, budget |
| Guardrails | input/output/tool checks |
| Quality gate | metric, threshold, evaluator |
| Escalation | เมื่อใดส่งกลับ Manager/Human |
| Observability | trace fields, log redaction |
| Tests | unit, golden cases, attack cases |

# ภาคผนวก D — Risk Matrix ขั้นต้น

ใช้เปิด risk register ก่อนการพัฒนา

| ID | ความเสี่ยง | ระดับ | มาตรการหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Prompt injection ผ่านเว็บ/ไฟล์ | สูง | untrusted content, allowlist, approval, attack tests |
| R-02 | ข้อมูลรั่วข้าม workspace | วิกฤต | RLS, tenant filter, integration tests |
| R-03 | Agent กระทำภายนอกเกินสิทธิ์ | วิกฤต | least privilege, write approval, kill switch |
| R-04 | รายงานผิดแต่ดูน่าเชื่อ | สูง | source-linked claim, fact checker, uncertainty |
| R-05 | ค่าใช้จ่ายไม่จำกัด | สูง | budget, max steps, alerts, cancellation |
| R-06 | Workflow หายเมื่อระบบล่ม | กลาง-สูง | checkpoint, event, idempotency, durable runtime later |
| R-07 | MCP/package supply chain | สูง | approved registry, pin/scan, sandbox |
| R-08 | Artifact เขียนทับ/สูญหาย | กลาง | immutable versions, checksum, backup |
| R-09 | Model update ทำคุณภาพตก | กลาง | version pin, golden regression, canary |
| R-10 | UI แสดงสถานะไม่ตรง backend | กลาง | single source of truth, realtime event, reconciliation |

# ภาคผนวก E — Backup, Restore และ Migration Plan

## Schedule เริ่มต้น

| ข้อมูล | ความถี่ | Retention |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | ทุกวัน | Daily 14 วัน, Weekly 8 สัปดาห์, Monthly 12 เดือน |
| Audit Log export | ทุกวัน | อย่างน้อย 1 ปี |
| Object Storage | ทุกวันหรือเมื่อเปลี่ยน | ตาม Artifact policy |
| Configuration | ทุกครั้งที่แก้ | เก็บเป็น version control |
| Secret | Secret Manager | ไม่รวมใน backup ทั่วไป |

ทดสอบ restore อย่างน้อยเดือนละครั้งใน Staging โดยตรวจ Project, Task relation, Artifact, Source/Citation, Audit sequence และการไม่รั่วของ Secret

ต้องส่งออกได้อย่างน้อย PostgreSQL dump, CSV/JSON และ Object Storage archive ห้ามผูกข้อมูลกับ Supabase feature เฉพาะจนย้ายไม่ได้โดยไม่มี adapter

# ภาคผนวก F — Release Checklist

☐ Migration ผ่าน Staging และมี rollback

☐ Golden Dataset/Regression ผ่าน

☐ RLS/Permission tests ผ่าน

☐ Backup ล่าสุดสำเร็จและ restore procedure ใช้งานได้

☐ Secret scan และ dependency scan ผ่าน

☐ Feature flag/kill switch พร้อม

☐ Changelog และ version ถูกต้อง

☐ Incident contact/runbook พร้อม

# ภาคผนวก G — Provider Assessment Template

| หัวข้อ | คำถามขั้นต่ำ |
| --- | --- |
| Data use | ใช้ข้อมูลฝึกโมเดลหรือไม่ Opt-out อย่างไร |
| Retention | เก็บ input/output/log นานเท่าไร |
| Location | ประมวลผลและเก็บข้อมูลภูมิภาคใด |
| Security | Auth, encryption, audit และ incident notice |
| Deletion | ลบข้อมูล/บัญชี/backup อย่างไร |
| Reliability | Rate limit, SLA, timeout, fallback |
| Cost | ราคา เพดานงบ และการแจ้งเตือน |
| Exit | Export/revoke/disable ได้ทันทีหรือไม่ |

# ภาคผนวก H — แหล่งอ้างอิง

| เลข | แหล่ง | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| [1] | OpenAI Agents SDK - Intro | https://openai.github.io/openai-agents-python/ |
| [2] | OpenAI Agents SDK - Agent orchestration | https://openai.github.io/openai-agents-python/multi_agent/ |
| [3] | OpenAI Agents SDK - Human-in-the-loop | https://openai.github.io/openai-agents-python/human_in_the_loop/ |
| [4] | OpenAI Agents SDK - Guardrails | https://openai.github.io/openai-agents-python/guardrails/ |
| [5] | OpenAI Agents SDK - Tracing | https://openai.github.io/openai-agents-python/tracing/ |
| [6] | Anthropic - Building effective agents | https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents |
| [7] | Model Context Protocol - Architecture | https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/architecture |
| [8] | CrewAI - Flows | https://docs.crewai.com/en/concepts/flows |
| [9] | LangGraph - Overview | https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview |
| [10] | Temporal - Workflow Execution | https://docs.temporal.io/workflow-execution |
| [11] | NIST AI 600-1 - Generative AI Profile | https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf |
| [12] | OWASP Top 10 for Agentic Applications 2026 | https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/ |
| [13] | Supabase - Row Level Security | https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security |
| [14] | Supabase - Database Backups | https://supabase.com/docs/guides/platform/backups |
| [15] | AI Research Office repository baseline | glock19g5/ai-research-office - ตรวจเมื่อ 2 กรกฎาคม 2026 |
| [16] | BagIdea Office analysis notes | เอกสารวิเคราะห์ภายในโครงการ - กรกฎาคม 2026 |

## หมายเหตุการปรับปรุงเอกสาร

ฉบับ v1.1 อุดช่องว่างก่อนเริ่ม Phase 1 โดยเพิ่ม Product Contract, Metrics, Single-agent MVP, Data/Provider Policy, Risk-based Approval, Golden Dataset Phase 2, Backup/Migration, Work Block, NFR/SLO, Error/Compensation, Environment, Threat Model และ Incident Runbook

เมื่อเริ่มพัฒนา ให้บันทึกสถานะ implementation แยกจาก target architecture และเพิ่ม ER diagram, API contract, ADR, deployment diagram และ test evidence ตามงานจริง

ฉบับ v1.2 แก้เฉพาะ 4 จุดตาม Change Set (ป้ายภาคผนวก A-H, คืนแถว Ops ใน Gap Analysis, เพิ่ม D-016, ปรับ version stamp) ไม่เปลี่ยนสาระอื่นและไม่เปลี่ยนขอบเขต Phase 0

เอกสารภายในโครงการ • v1.2 •